PROYECTO GEN-MAMA-MX  |  GOOGLE.ORG AI FOR SCIENCE 2026

BACKLOG DE PROTOTIPO

Requerimientos, Arquitectura Técnica e Instrucciones de Agente

Implementación en Google Antigravity IDE (Gemini 3 Pro / Claude Sonnet 4.5)

TCGA-BRCA  →  AlphaFold 3 / Boltz-1  →  AutoDock Vina / DiffDock  →  Reporte HTML/PDF

| Versión | 1.0 — Prueba de Concepto |
| --- | --- |
| Fecha | Marzo 2026 |
| IDE objetivo | Google Antigravity (fork de VS Code, agent-first, Gemini 3 Pro) |
| Dataset | TCGA-BRCA — 1,084 pacientes, acceso abierto (cBioPortal) |
| Estructura | AlphaFold Server (WT) + Boltz-1 MIT (mutadas, sin límite de jobs) |
| Docking | AutoDock Vina 1.2 (batch) + DiffDock (variantes críticas) |
| Fármacos | ChEMBL API + DrugBank Open (FDA-aprobados y en ensayo clínico) |
| Duración | 4 sprints de 1 semana = 4 semanas totales |
| Total Story Points | 136 puntos distribuidos en 26 historias de usuario |

# 1. Objetivo y Alcance del Prototipo

Este backlog define el plan de implementación completo del prototipo GEN-MAMA-MX en Google Antigravity IDE. El objetivo es demostrar end-to-end que el pipeline computacional es técnicamente válido: desde la descarga de datos genómicos públicos (TCGA-BRCA) hasta la identificación de compuestos con potencial terapéutico para variantes somáticas específicas de cáncer de mama, usando AlphaFold 3 para modelado estructural y docking molecular para predecir afinidad de fármacos.

El prototipo NO es una herramienta clínica. Es evidencia científica de factibilidad para la propuesta Google.org Impact Challenge: AI for Science (fecha límite: 17 de abril de 2026). El output final es un reporte HTML/PDF automático por variante analizada.

## Output Esperado por Variante Analizada

| Output | Descripción |
| --- | --- |
| Perfil genómico | Gen, tipo de mutación, frecuencia en cohorte TCGA-BRCA, clasificación funcional |
| Estructuras 3D | Archivos .pdb proteina WT y mutada (AlphaFold/Boltz-1), con pLDDT de confianza |
| Análisis conformacional | RMSD global y local (sitio activo), imagen de superposición WT vs Mut |
| Ranking de inhibidores | Top-10 ligandos por afinidad de docking (kcal/mol), comparados vs WT |
| Fármacos repositionables | Fármacos aprobados FDA con mayor afinidad en mutante vs WT (Δscore ≤ -1.0) |
| Reporte HTML/PDF | Documento automático completo con todas las secciones y visualizaciones interactivas |

# 2. Configuración de Google Antigravity para el Proyecto

## 2.1 Setup Inicial

Antigravity es un IDE agent-first basado en un fork de VS Code, impulsado por Gemini 3 Pro. Introduce dos modos de trabajo clave para este proyecto:

- Planning Mode: el agente genera un Plan Artifact (lista de tareas, archivos, comandos) que el desarrollador revisa y aprueba antes de ejecutar. OBLIGATORIO para todos los sprints del pipeline.

- Fast Mode: ejecución directa sin plan previo. Solo para correcciones pequeñas o refactoring menor.

- Agent Manager: panel de control para orquestar múltiples agentes en paralelo. Útil en Sprint 3 para correr docking de varias variantes simultáneamente.

- Knowledge Base (.gemini/antigravity/brain/): repositorio persistente donde el agente guarda contexto entre sesiones. El pipeline se beneficia de esto: el agente recuerda rutas, parámetros y arquitectura entre sprints.

| # | Paso | Instrucción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Descargar Antigravity | Ir a antigravity.google/download. Instalar en unidad principal (C: en Windows) para evitar problemas de permisos del agente de terminal. |
| 2 | Vincular cuenta | Abrir Antigravity, vincular cuenta Gmail. Seleccionar Gemini 3 Pro (high) como modelo. Para código crítico de bioinformática, cambiar a Claude Sonnet 4.5 en la barra del agente. |
| 3 | Modo de revisión | Configurar: Planning Mode activado. Agent Review Policy = 'Request Review' para comandos de terminal. Esto muestra el plan antes de ejecutar cualquier instalación o script. |
| 4 | Crear proyecto | Crear directorio gen-mama-mx/ en unidad principal. Antigravity genera automáticamente .gemini/antigravity/brain/ para persistencia de contexto. |
| 5 | Cargar rules.md | Crear .antigravity/rules.md con las reglas del proyecto (ver sección 6.1). El agente las leerá automáticamente en cada sesión. |
| 6 | MCP opcional | Si se usa Google Cloud, conectar BigQuery MCP Server desde el Antigravity MCP Store para persistir resultados del pipeline en la nube sin salir del IDE. |

## 2.2 Prompt de Contexto Maestro

Usar este prompt al inicio de cada sprint para establecer el contexto del proyecto en la Knowledge Base del agente:

Eres el agente de desarrollo del proyecto GEN-MAMA-MX. Pipeline bioinformatico en Python 3.11 para analisis de variantes somaticas en cancer de mama usando datos TCGA-BRCA, modelado estructural con AlphaFold 3 / Boltz-1 (MIT), y docking molecular con AutoDock Vina / DiffDock para identificar inhibidores potenciales. Reglas: PEP-8 obligatorio, type hints en todas las funciones, docstrings en espanol, logging en lugar de print(), cache local para APIs con limite de requests. Estructura: data/raw/, data/processed/, data/structures/, data/outputs/, reports/, src/m1_ingestion/ .. m5_report/. Usa pathlib para rutas. Guarda toda arquitectura aprendida en la Knowledge Base.

# 3. Arquitectura Técnica del Pipeline

## 3.1 Los 5 Módulos del Pipeline

| Mód. | Nombre | Entrada | Salida | Herramientas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | Data Ingestion | cBioPortal API | mutations_brca.csv top_variants.json | pandas, requests cBioPortal API, UniProt |
| M2 | Variant Prioritization | top_variants.json | ranked_variants.json variant_dashboard.html | pandas, plotly ClinVar API |
| M3 | Structure Prediction | FASTA sequences | wt_*.pdb, mut_*.pdb rmsd_report.json docking_boxes.json | BioPython, boltz AF Server API, fpocket |
| M4 | Molecular Docking | *.pdb + ligands .sdf | docking_results.csv rankings/top10_*.json | AutoDock Vina, Meeko RDKit, DiffDock, ChEMBL |
| M5 | Report Generator | Todos los outputs | pipeline_report_*.html pipeline_report_*.pdf | Jinja2, WeasyPrint plotly, matplotlib |

## 3.2 Estructura de Directorios

El agente de Antigravity creará esta estructura automáticamente con el prompt del Sprint 1:

gen-mama-mx/

├── .antigravity/rules.md          ← Reglas permanentes del agente

├── .gemini/antigravity/brain/     ← Knowledge Base (auto-generado)

├── data/

│   ├── raw/                        ← Datos crudos TCGA-BRCA

│   ├── processed/                  ← Variantes filtradas y JSON

│   ├── structures/wt/              ← .pdb proteinas wild-type

│   ├── structures/mut/             ← .pdb variantes mutadas

│   ├── structures/cache/           ← Cache local AlphaFold (evita re-submit)

│   ├── ligands/                    ← Libreria compuestos .sdf

│   └── outputs/                    ← Resultados de docking

├── src/

│   ├── m1_ingestion/tcga_downloader.py

│   ├── m2_variants/variant_prioritizer.py

│   ├── m3_structure/alphafold_client.py

│   ├── m3_structure/boltz_runner.py

│   ├── m3_structure/structure_analyzer.py

│   ├── m4_docking/ligand_library.py

│   ├── m4_docking/vina_runner.py

│   ├── m4_docking/diffdock_runner.py

│   ├── m4_docking/ranking_generator.py

│   └── m5_report/report_generator.py

├── tests/                          ← pytest por modulo

├── reports/                        ← HTML y PDF generados

├── notebooks/01_tcga_exploration.ipynb

├── notebooks/02_pipeline_demo.ipynb

├── config/settings.py

├── pipeline.py                     ← Orquestador principal

├── requirements.txt

└── README.md

## 3.3 Stack Tecnológico

| Capa | Herramienta | Función | Licencia | Instalación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datos | cBioPortal API + pandas | Descarga mutaciones TCGA-BRCA | Libre | pip install pandas requests |
| Secuencias | BioPython + UniProt API | FASTA WT y mutadas, anotación | Biopython Lic. | pip install biopython |
| Estructura WT | AlphaFold Server API | Predicción 3D (20 jobs/dia free) | No-commercial | requests + API key |
| Estructura Mut | Boltz-1 (local) | Predicción ilimitada sin cuota | MIT | pip install boltz |
| Analisis PDB | BioPython PDB + PyMOL | RMSD, superposicion, visualiz. | PSF / BSD | conda install pymol |
| Pockets | fpocket | Identificar sitios de union | MIT | apt/conda fpocket |
| Ligandos | ChEMBL API + DrugBank Open | Inhibidores conocidos y FDA | CC BY-SA | pip install chembl-webresource-client |
| Prep. Docking | Meeko + RDKit | SDF → PDBQT para Vina | MIT / BSD | pip install meeko rdkit |
| Docking clasico | AutoDock Vina 1.2 | Afinidad de union (kcal/mol) | Apache 2.0 | conda install vina |
| Docking DL | DiffDock | Docking con diffusion models | MIT | pip install diffdock |
| Viz. | Plotly + matplotlib | Graficas interactivas HTML | MIT | pip install plotly matplotlib |
| Reporte | Jinja2 + WeasyPrint | Generacion HTML/PDF auto. | BSD / MIT | pip install jinja2 weasyprint |

# 4. Product Backlog — 26 Historias de Usuario en 4 Épicas

Cada épica corresponde a un sprint de 1 semana. Cada historia incluye criterios de aceptación y el prompt exacto para el agente de Antigravity en Planning Mode.

ÉPICA 1 — Ingesta y Preparación de Datos  |  Sprint 1  |  26 Story Points

| Historia de Usuario | ID | Prioridad | Pts | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Como investigador, quiero descargar las mutaciones somaticas de TCGA-BRCA (1,084 pacientes) desde cBioPortal API para tener el dataset base del prototipo, con columnas: hugo_symbol, variant_classification, protein_change, sample_id, chromosome, start_position. | US-01 | Critica | 5 | S1 |
| Como investigador, quiero filtrar variantes missense en genes oncogenicos clave (PIK3CA, TP53, ERBB2, BRCA1, BRCA2, CDH1, GATA3, MAP3K1) para enfocar el analisis en alteraciones de relevancia clinica documentada. | US-02 | Critica | 5 | S1 |
| Como investigador, quiero calcular la frecuencia de cada variante en la cohorte y generar un ranking Top-10 de las mas frecuentes para priorizar el analisis computacional del prototipo. | US-03 | Critica | 3 | S1 |
| Como investigador, quiero obtener la secuencia FASTA de cada proteina afectada (WT y variante mutada) desde UniProt/NCBI para usarla como input de AlphaFold y Boltz-1 en el Sprint 2. | US-04 | Critica | 3 | S1 |
| Como desarrollador, quiero configurar el entorno Python 3.11 con venv y requirements.txt gestionado por el agente de Antigravity para garantizar reproducibilidad del prototipo. | US-05 | Critica | 2 | S1 |
| Como investigador, quiero un notebook Jupyter con dashboard Plotly de distribucion de mutaciones por gen y tipo para validar visualmente la calidad del dataset descargado. | US-06 | Alta | 3 | S1 |

### Criterios de Aceptacion — Epica 1

- mutations_brca.csv descargado con >= 10 columnas y >= 1,000 filas (cohorte TCGA-BRCA completa).

- top_variants.json contiene exactamente 10 entradas con campos: gene, protein_change, frequency_pct, uniprot_id, wt_fasta, mut_fasta.

- requirements.txt funcional: pip install -r requirements.txt completa sin errores en entorno limpio.

- notebooks/01_tcga_exploration.ipynb con al menos 3 visualizaciones ejecutables.

### Prompt Antigravity — Sprint 1 (Planning Mode)

[Planning Mode] Crea la estructura de directorios completa del proyecto gen-mama-mx/ segun el esquema de arquitectura definido. Luego implementa src/m1_ingestion/tcga_downloader.py que: (1) descargue mutaciones TCGA-BRCA desde cBioPortal REST API (study_id=brca_tcga, perfil=mutation), (2) filtre variantes missense en genes [PIK3CA,TP53,ERBB2,BRCA1,BRCA2,CDH1,GATA3,MAP3K1], (3) calcule frecuencia relativa de cada variante en la cohorte, (4) construya el top_variants.json con top-10 y obtenga secuencias FASTA de UniProt para cada gen. Genera requirements.txt con todas las dependencias y notebooks/01_tcga_exploration.ipynb con visualizaciones Plotly. Usa type hints, docstrings en espanol, logging, y cache local para las llamadas a UniProt.

ÉPICA 2 — Prediccion de Estructuras Proteicas  |  Sprint 2  |  34 Story Points

| Historia de Usuario | ID | Prioridad | Pts | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Como investigador, quiero enviar las secuencias FASTA de las proteinas WT al AlphaFold Server API y descargar los .pdb resultantes con su score pLDDT de confianza para tener estructuras de referencia. | US-07 | Critica | 8 | S2 |
| Como investigador, quiero ejecutar Boltz-1 localmente con las secuencias mutadas para predecir estructuras sin limite de jobs diarios, guardando un .pdb por cada variante del top-10. | US-08 | Critica | 8 | S2 |
| Como investigador, quiero calcular el RMSD global y local (en el dominio funcional) entre cada par WT/mutado para cuantificar el cambio conformacional inducido por la mutacion. | US-09 | Critica | 5 | S2 |
| Como investigador, quiero identificar automaticamente los binding pockets en cada estructura mutada con fpocket para determinar los sitios optimos de docking y calcular la caja de coordenadas. | US-10 | Critica | 5 | S2 |
| Como investigador, quiero generar visualizaciones de superposicion WT vs Mutado en los sitios de bolsillo para validar visualmente los cambios estructurales mas significativos. | US-11 | Alta | 5 | S2 |
| Como investigador, quiero un reporte JSON con los parametros de caja de docking (centro x,y,z y dimensiones dx,dy,dz) calculados automaticamente desde los pockets para usarlos en el Sprint 3. | US-12 | Critica | 3 | S2 |

### Criterios de Aceptacion — Epica 2

- data/structures/wt/ contiene 10 archivos *.pdb con pLDDT promedio >= 70 documentado en metadata.

- data/structures/mut/ contiene 10 archivos *.pdb, uno por cada variante del top-10.

- data/processed/rmsd_report.json contiene RMSD global y local para cada par WT/mut.

- data/processed/docking_boxes.json contiene box_center y box_size por cada estructura mutada.

- Visualizaciones PNG generadas para las 3 variantes con mayor RMSD.

### Prompt Antigravity — Sprint 2 (Planning Mode)

[Planning Mode] Implementa el modulo src/m3_structure/ con tres archivos: (1) alphafold_client.py: cliente para AlphaFold Server API que envia FASTA y descarga .pdb a data/structures/wt/, implementando cache en data/structures/cache/ para no re-enviar si ya existe el archivo; (2) boltz_runner.py: wrapper subprocess para Boltz-1 que procesa secuencias mutadas y guarda .pdb en data/structures/mut/; (3) structure_analyzer.py: usa BioPython para calcular RMSD entre pares WT/mut, llama a fpocket via subprocess para identificar binding pockets, calcula coordenadas de caja de docking, y genera imagenes de superposicion con PyMOL. Guarda resultados en rmsd_report.json y docking_boxes.json. Maneja el limite de 20 jobs/dia de AlphaFold con sleep y reintentos.

ÉPICA 3 — Docking Molecular y Ranking de Farmacos  |  Sprint 3  |  39 Story Points

| Historia de Usuario | ID | Prioridad | Pts | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Como investigador, quiero descargar inhibidores conocidos para cada gen objetivo (PIK3CA, TP53, ERBB2, etc.) desde ChEMBL API en formato SDF, con SMILES, InChIKey y nombre del compuesto. | US-13 | Critica | 5 | S3 |
| Como investigador, quiero complementar la libreria con farmacos FDA-aprobados para cancer de mama desde DrugBank Open para maximizar la identificacion de candidatos repositionables. | US-14 | Critica | 3 | S3 |
| Como desarrollador, quiero preparar automaticamente los ligandos (SDF -> PDBQT con Meeko) y las proteinas (.pdb -> .pdbqt con prepare_receptor) para que AutoDock Vina pueda procesarlos. | US-15 | Critica | 5 | S3 |
| Como investigador, quiero ejecutar AutoDock Vina en modo batch para todos los pares proteina-ligando (10 variantes x 50 ligandos = 500 runs) y obtener scores de afinidad en kcal/mol. | US-16 | Critica | 8 | S3 |
| Como investigador, quiero ejecutar DiffDock en las 3 variantes con mayor RMSD para obtener una segunda estimacion de docking basada en deep learning y comparar con los resultados de Vina. | US-17 | Alta | 8 | S3 |
| Como investigador, quiero generar un ranking Top-10 de ligandos por variante indicando: score Vina, score DiffDock (si aplica), y estado regulatorio del farmaco (FDA/ensayo/experimental). | US-18 | Critica | 5 | S3 |
| Como investigador, quiero identificar farmacos repositionables: aquellos con delta_score vs WT <= -1.0 kcal/mol que podrian ser especificos para esa variante mutada particular. | US-19 | Critica | 5 | S3 |

### Criterios de Aceptacion — Epica 3

- data/ligands/ contiene >= 50 compuestos por gen objetivo en formato SDF, con metadatos.

- data/outputs/docking_results.csv con columnas: variant_id, gene, protein_change, ligand_id, ligand_name, vina_score, diffdock_score, drug_status, delta_score_vs_wt.

- rankings/top10_{variant}.json generado para cada una de las 10 variantes.

- Al menos 2 variantes producen un farmaco repositionable con delta_score <= -1.0 kcal/mol.

### Prompt Antigravity — Sprint 3 (Planning Mode)

[Planning Mode] Implementa src/m4_docking/ con cuatro archivos: (1) ligand_library.py: descarga inhibidores de ChEMBL para genes objetivo y farmacos aprobados de DrugBank Open, guarda SDF en data/ligands/ con metadatos JSON; (2) vina_runner.py: prepara proteinas y ligandos con Meeko, ejecuta AutoDock Vina en batch paralelo (multiprocessing.Pool) usando parametros de docking_boxes.json, guarda scores en data/outputs/docking_results.csv; (3) diffdock_runner.py: wrapper para DiffDock en las 3 variantes con mayor RMSD; (4) ranking_generator.py: combina scores Vina+DiffDock, calcula delta vs WT, clasifica por estado regulatorio, genera rankings/top10_{variant}.json. Optimiza para tiempo total < 2 horas en CPU moderno.

ÉPICA 4 — Reporte Final y Orquestador del Pipeline  |  Sprint 4  |  37 Story Points

| Historia de Usuario | ID | Prioridad | Pts | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Como investigador, quiero un reporte HTML auto-generado por variante con: perfil genomico, estructuras 3D, RMSD, ranking de farmacos y farmacos repositionables identificados. | US-20 | Critica | 8 | S4 |
| Como investigador, quiero que el reporte incluya visualizaciones interactivas Plotly: distribucion de scores de docking, comparativa WT vs Mutado, y tabla ordenable de farmacos. | US-21 | Critica | 5 | S4 |
| Como investigador, quiero exportar el reporte a PDF con WeasyPrint para adjuntarlo como evidencia tecnica en la propuesta a Google.org Impact Challenge. | US-22 | Critica | 3 | S4 |
| Como desarrollador, quiero un orquestador pipeline.py que ejecute M1->M5 en secuencia con logging, manejo de errores por modulo, y opcion --resume para reiniciar desde el ultimo modulo exitoso. | US-23 | Critica | 8 | S4 |
| Como desarrollador, quiero pruebas unitarias pytest para los modulos M1, M2 y M5 que validen contratos de entrada/salida con datos de muestra (fixtures), alcanzando >= 70% de cobertura. | US-24 | Alta | 5 | S4 |
| Como investigador, quiero un README.md completo con instrucciones de instalacion, uso, descripcion de outputs y como extender el pipeline a un nuevo gen objetivo. | US-25 | Alta | 3 | S4 |
| Como investigador, quiero un notebook demostrativo (02_pipeline_demo.ipynb) con el analisis completo de PIK3CA H1047R (variante mas frecuente en TCGA-BRCA) ejecutable en Google Colab sin modificaciones. | US-26 | Critica | 5 | S4 |

### Criterios de Aceptacion — Epica 4

- python pipeline.py --variant PIK3CA_H1047R completa en < 30 minutos (excluyendo tiempo de modelado AF/Boltz) y genera .html y .pdf en reports/.

- Reporte HTML incluye todas las secciones requeridas y visualizaciones interactivas sin errores de renderizado.

- pytest tests/ pasa con 0 failures y >= 70% cobertura en M1, M2, M5.

- Notebook 02_pipeline_demo.ipynb ejecuta de inicio a fin en Colab (Runtime > Run All) sin errores.

- Repositorio publico en GitHub con licencia MIT y README completo.

### Prompt Antigravity — Sprint 4 (Planning Mode)

[Planning Mode] Crea: (1) src/m5_report/report_generator.py usando Jinja2 y plantilla HTML con Plotly embebido para generar reports/pipeline_report_{variant}.html con todas las secciones; exportar a PDF con WeasyPrint (fallback a xhtml2pdf en Windows); (2) pipeline.py orquestador que acepta argumentos --variant y --all-top10, ejecuta M1->M5 con logging a pipeline.log y soporte --resume; (3) tests/ con pytest fixtures y pruebas para M1, M2, M5 alcanzando >= 70% cobertura; (4) notebooks/02_pipeline_demo.ipynb con analisis narrativo de PIK3CA H1047R ejecutable en Google Colab; (5) README.md completo con badges, instrucciones y descripcion de outputs. Todos los archivos deben seguir las rules.md del proyecto.

# 5. Resumen del Product Backlog

| ID | Historia (resumen) | Epica | Prior. | Pts | Sprint | Estado | Modulo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Descargar TCGA-BRCA | Ingesta | Critica | 5 | S1 | Backlog | M1 |
| US-02 | Filtrar variantes missense | Ingesta | Critica | 5 | S1 | Backlog | M1 |
| US-03 | Top-10 variantes frecuentes | Ingesta | Critica | 3 | S1 | Backlog | M1 |
| US-04 | Secuencias FASTA WT/Mut | Ingesta | Critica | 3 | S1 | Backlog | M1 |
| US-05 | Setup entorno Python 3.11 | Ingesta | Critica | 2 | S1 | Backlog | Config |
| US-06 | Dashboard distribucion | Ingesta | Alta | 3 | S1 | Backlog | M2 |
| US-07 | AlphaFold Server — WT | Estructuras | Critica | 8 | S2 | Backlog | M3 |
| US-08 | Boltz-1 local — Mutadas | Estructuras | Critica | 8 | S2 | Backlog | M3 |
| US-09 | RMSD WT vs Mut | Estructuras | Critica | 5 | S2 | Backlog | M3 |
| US-10 | Binding pockets (fpocket) | Estructuras | Critica | 5 | S2 | Backlog | M3 |
| US-11 | Visualizaciones PyMOL | Estructuras | Alta | 5 | S2 | Backlog | M3 |
| US-12 | Parametros caja docking | Estructuras | Critica | 3 | S2 | Backlog | M3 |
| US-13 | Libreria ChEMBL | Docking | Critica | 5 | S3 | Backlog | M4 |
| US-14 | Farmacos DrugBank FDA | Docking | Critica | 3 | S3 | Backlog | M4 |
| US-15 | Preparacion ligandos/receptores | Docking | Critica | 5 | S3 | Backlog | M4 |
| US-16 | AutoDock Vina batch | Docking | Critica | 8 | S3 | Backlog | M4 |
| US-17 | DiffDock variantes criticas | Docking | Alta | 8 | S3 | Backlog | M4 |
| US-18 | Ranking Top-10 por variante | Docking | Critica | 5 | S3 | Backlog | M4 |
| US-19 | Farmacos repositionables | Docking | Critica | 5 | S3 | Backlog | M4 |
| US-20 | Reporte HTML automatico | Reporte | Critica | 8 | S4 | Backlog | M5 |
| US-21 | Visualizaciones Plotly | Reporte | Critica | 5 | S4 | Backlog | M5 |
| US-22 | Export PDF WeasyPrint | Reporte | Critica | 3 | S4 | Backlog | M5 |
| US-23 | Orquestador pipeline.py | Reporte | Critica | 8 | S4 | Backlog | Pipeline |
| US-24 | Tests pytest >= 70% | Reporte | Alta | 5 | S4 | Backlog | Tests |
| US-25 | README.md completo | Reporte | Alta | 3 | S4 | Backlog | Docs |
| US-26 | Notebook demo PIK3CA | Reporte | Critica | 5 | S4 | Backlog | Notebooks |

| Sprint 1 — Ingesta | Sprint 2 — Estructuras | Sprint 3 — Docking | Sprint 4 — Reporte |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 puntos | 34 puntos | 39 puntos | 37 puntos |
| 6 historias | 6 historias | 7 historias | 7 historias |
| M1 + Config | M3 (AF+Boltz) | M4 (Vina+DiffDock) | M5 + Pipeline |
| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 |

# 6. Configuración del Agente Antigravity

## 6.1 Archivo .antigravity/rules.md

Crear este archivo en la raiz del proyecto. Antigravity lo carga automaticamente en cada sesion del agente:

# GEN-MAMA-MX — Reglas del Agente Antigravity

## Lenguaje y calidad

- Python 3.11 exclusivamente. PEP-8. Lineas max 88 chars (Black).

- Type hints obligatorios. Docstrings en espanol en funciones publicas.

- logging en lugar de print(). Nunca hardcodear rutas absolutas (usar pathlib).

## Estructura de archivos

- data/raw/ -> data/processed/ -> data/structures/ -> data/outputs/ -> reports/

- src/m1_ingestion/ m2_variants/ m3_structure/ m4_docking/ m5_report/

## Limites de APIs

- AlphaFold Server: max 20 jobs/dia. SIEMPRE verificar cache en data/structures/cache/ antes de enviar.

- cBioPortal: time.sleep(1) entre requests. Verificar si CSV ya existe antes de descargar.

- ChEMBL: max 50 resultados por gene en el prototipo.

## Reproducibilidad

- random_seed = 42 en todos los modelos estocasticos.

- Guardar version de cada herramienta en data/processed/metadata.json.

- Cada modulo guarda un checkpoint en data/processed/{modulo}_done.flag.

## 6.2 Flujo de Trabajo por Sprint

| Paso en Antigravity | Que hacer |
| --- | --- |
| 1. Abrir Agent Manager | Vista principal de Antigravity. Crear una nueva tarea por sprint. Nombrarla 'GEN-MAMA-MX Sprint N'. |
| 2. Cargar contexto | Pegar el Prompt de Contexto Maestro (seccion 2.2) antes del primer prompt del sprint. |
| 3. Planning Mode | Siempre usar Planning Mode. El agente generara un Plan Artifact con lista de archivos a crear, comandos a ejecutar y pasos de verificacion. |
| 4. Revisar el plan | Revisar el Plan Artifact. Si algo esta incorrecto, dejar un comentario directamente en el artifact (como en Google Docs). El agente incorpora el feedback sin reiniciar. |
| 5. Aprobar y ejecutar | Aprobar el plan. El agente ejecuta: crea archivos, corre comandos de terminal, instala paquetes, ejecuta scripts de test. |
| 6. Browser View | Usar la vista de Browser integrada para previsualizar reportes HTML generados sin salir del IDE. |
| 7. Artifact de verificacion | Al finalizar cada US, el agente genera un Artifact con: lista de archivos creados, resultado de tests ejecutados (PASS/FAIL), y metricas clave del modulo. |
| 8. Knowledge Base | Antigravity guarda automaticamente en .gemini/antigravity/brain/ el contexto aprendido: rutas, parametros de docking, versiones de herramientas, para el siguiente sprint. |

## 6.3 Comandos de Referencia

El agente ejecutara estos comandos automaticamente via terminal de Antigravity:

# Sprint 1: Setup

python -m venv .venv && source .venv/bin/activate  # Linux/Mac

pip install -r requirements.txt

# Sprint 2: Boltz-1 local (requiere GPU en Colab o local)

pip install boltz

boltz predict --input data/processed/sequences/ --output data/structures/mut/

# Sprint 3: Vina batch

python src/m4_docking/vina_runner.py --config config/settings.py --parallel 4

# Sprint 4: Pipeline completo

python pipeline.py --variant PIK3CA_H1047R

python pipeline.py --all-top10

pytest tests/ -v --cov=src --cov-report=html

# Abrir reporte en Browser View de Antigravity

# Ctrl+Shift+B -> navegar a reports/pipeline_report_PIK3CA_H1047R.html

# 7. Riesgos Técnicos y Mitigaciones

| Riesgo | Impacto | Mitigacion | Responsable (Sprint) |
| --- | --- | --- | --- |
| Limite 20 jobs/dia AlphaFold Server | Alto | Cache local obligatoria en data/structures/cache/. Usar Boltz-1 (MIT, sin limite) para variantes mutadas. Solo usar AF Server para las 10 proteinas WT. | Agente S2 |
| AutoDock Vina lento en 500 runs (10 prot x 50 lig) | Medio | Paralelizar con multiprocessing.Pool(4). Limitar a Top-3 variantes en primer run de validacion. DiffDock solo en 3 variantes. | Agente S3 |
| Boltz-1 requiere GPU para tiempos razonables | Medio | Correr Boltz-1 en Google Colab T4 gratuita. Exportar .pdb al proyecto local. Antigravity puede abrir el notebook de Colab en Browser View. | Agente S2 |
| WeasyPrint falla en Windows por deps C | Bajo | Detectar OS en report_generator.py. Usar xhtml2pdf como fallback en Windows. Documentar la alternativa en README. | Agente S4 |
| pLDDT bajo en AlphaFold (< 70) | Medio | Incluir pLDDT como metrica de calidad en el reporte. Marcar predicciones con baja confianza. Priorizar genes con estructuras experimentales en PDB. | Agente S2 |
| cBioPortal API cambia endpoints | Bajo | Usar API v1 estable. Fallback a descarga manual del CSV desde el portal. Documentar la version usada en metadata.json. | Agente S1 |

# 8. Definición de Done (DoD) del Prototipo

El prototipo se considera listo para incluirse como evidencia en la propuesta a Google.org cuando se cumplan TODOS los criterios siguientes:

| # | Criterio de Done | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1 | python pipeline.py --variant PIK3CA_H1047R completa sin errores y genera .html y .pdf en reports/ | Pendiente |
| 2 | El reporte incluye: perfil de variante, imagen de superposicion WT/Mut, RMSD calculado, Top-10 farmacos con scores, y >= 1 farmaco repositionable identificado | Pendiente |
| 3 | El analisis cubre las 10 variantes del top TCGA-BRCA con reporte generado para cada una | Pendiente |
| 4 | pytest tests/ pasa con 0 failures y >= 70% cobertura en M1, M2, M5 | Pendiente |
| 5 | Notebook 02_pipeline_demo.ipynb ejecuta de inicio a fin en Google Colab sin intervencion manual | Pendiente |
| 6 | Al menos 1 variante produce un farmaco repositionable con delta_score <= -1.0 kcal/mol documentado con referencia ChEMBL/DrugBank | Pendiente |
| 7 | Repositorio GitHub publico con licencia MIT, README completo y badge 'GEN-MAMA-MX Prototipo Google.org 2026' | Pendiente |
| 8 | El prototipo corre de inicio a fin en una maquina nueva siguiendo solo las instrucciones del README (validado por una persona externa al desarrollo) | Pendiente |

GEN-MAMA-MX Backlog v1.0  |  TCGA-BRCA → AlphaFold 3 → Docking  |  Google Antigravity IDE

26 Historias de Usuario  ·  136 Story Points  ·  4 Sprints  ·  Marzo 2026